CASAI

Revisão Sênior e Hardening Pré-Build

Auditoria de Arquitetura · Segurança · UX/UI · Defesa de TCC

Revisão conduzida sob a ótica de arquitetura de software e UX sênior

Documento de gate: aprovar antes de iniciar a codificação no Claude Code

Projeto de TCC · Faculdade Nova Roma · Recife – PE · 2025

# Sumário Executivo

Esta revisão examina todos os artefatos produzidos para o CASAI (PRD, schema Prisma, playbook do Claude Code, CLAUDE.md, runbook de hardware e a especificação de UX web com 21st.dev) sob a ótica de um arquiteto de software e de um especialista de UX/UI sênior. O objetivo é um gate de qualidade: identificar e corrigir riscos antes de qualquer linha de código.

Veredito geral: a fundação está sólida e bem acima do esperado para um TCC. As correções abaixo não invalidam o trabalho — elas o endurecem. Os pontos mais críticos concentram-se em segurança (um sistema que controla dispositivos físicos numa casa tem superfície de ataque real) e em UX de onboarding (a obtenção da local_key é o maior atrito e contradiz a tese de que um leigo monta sozinho).

Recomendação: aplicar as correções classificadas como CRÍTICO e ALTO antes de codar; as MÉDIO podem ser tratadas durante a implementação. Após o gate, o projeto está pronto para o Claude Code.

| Dimensão | Severidade máx. | Resumo |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura | ALTO | Definir ponte de comandos; fila por dispositivo; backup de dados |
| Segurança | CRÍTICO | Gestão de chave, rate-limit, supply chain, isolamento de rede |
| UX/UI | ALTO | Onboarding tolerante a falhas; acessibilidade-first para idosos |
| Prontidão p/ defesa | MÉDIO | Plano de demo com fallback; deliverables; cronograma de coleta |

# Parte 1 — Auditoria de Arquitetura

Análise dos artefatos técnicos. Cada achado traz severidade e correção concreta.

## 1.1 Achados e correções

### A-01 · Ponte de execução de comandos não definida [ALTO]

O backend NestJS controla dispositivos via bibliotecas que, no MVP TypeScript, são tuyapi e tp-link-tapo-connect (ambas Node). Isso resolve a poliglossia, mas o fluxo de conexão precisa ser explícito: o tuyapi mantém conexão TCP persistente (EventEmitter), enquanto o Tapo autentica por sessão. Correção: cada adapter gerencia seu ciclo de vida de conexão internamente, com pool de conexões persistentes para Tuya (reaproveitar a conexão entre comandos) e cache de sessão para Tapo (re-login sob expiração). Documentar no device-adapter SKILL.

### A-02 · Colisão de comandos concorrentes no mesmo dispositivo [ALTO]

Um dispositivo Tuya aceita apenas uma conexão local por vez. Se um comando de voz e uma automação agendada atingirem a mesma lâmpada simultaneamente, há corrida e erro de conexão. Correção: implementar uma fila serializada por dispositivo (por deviceId) no backend — comandos ao mesmo dispositivo são processados em série, não em paralelo. Um simples mutex/lock por deviceId resolve. Este é exatamente o tipo de colisão de UPDATE que precisa ser previsto, não descoberto em produção.

### A-03 · Backup e retenção dos dados de energia [ALTO]

As leituras de energia são a evidência empírica do TCC (economia comprovada em 30 dias). Se o container do PostgreSQL for recriado sem volume persistente, os dados somem e a evidência se perde. Correção: volume Docker nomeado para o banco (já previsto no compose), mais um job de backup diário (pg_dump) para o HD externo de 4TB do homelab. Documentar o procedimento de restore.

### A-04 · Resiliência do hub e auto-recuperação [MÉDIO]

Se o processo do backend cair, a automação para. Correção: política de restart unless-stopped no Docker (previsto), healthcheck no compose, e o Uptime Kuma do homelab monitorando o endpoint /health com alerta no Telegram — reaproveitando a infraestrutura existente.

### A-05 · Idempotência e reconciliação de estado [MÉDIO]

O estado em cache (lastState) pode divergir do estado real do dispositivo (ex: alguém apagou pelo interruptor físico). Correção: um job de reconciliação periódico que lê o estado real e atualiza o cache, mais leitura sob demanda ao abrir o painel de detalhes. Marcar visualmente quando o estado é estimado vs confirmado.

### A-06 · Versionamento de API e contrato com o frontend [MÉDIO]

Prefixo /api/v1 já previsto. Correção adicional: gerar tipos compartilhados (packages/types) a partir dos DTOs do NestJS para o frontend, garantindo contrato tipado entre back e front e evitando divergência silenciosa.

## 1.2 Confirmações positivas

- Adapter pattern isolando protocolos — decisão correta e essencial para testabilidade e extensibilidade.

- Modo MOCK obrigatório — permite desenvolvimento e CI sem hardware. Excelente.

- Schema Prisma normalizado com relações nomeadas e índices de série temporal — sólido.

- Stack consolidada em TypeScript — elimina a complexidade poliglota. Acertado para um dev.

- Whisper no hub em vez do dispositivo — remove o bloqueador de módulo nativo e centraliza o processamento.

# Parte 2 — Hardening de Segurança

Um sistema que controla luzes, tomadas e sensores numa residência tem consequências físicas: um invasor pode inferir presença, desligar equipamentos ou criar riscos. A literatura é clara sobre a fragilidade de dispositivos domésticos de baixo custo (Ling et al., 2017, sobre smart plugs; Meneghello et al., 2019; Yuan et al., 2023). Esta seção define o hardening mínimo.

## 2.1 Mapeamento OWASP Top 10 → CASAI

| Risco OWASP | Mitigação no CASAI |
| --- | --- |
| A01 Broken Access Control | Escopo por userId em toda query; guard global; testes que provam isolamento entre usuários |
| A02 Cryptographic Failures | local_key cifrada (AES-256-GCM); senhas com bcrypt; sem segredo em texto puro |
| A03 Injection | Prisma (queries parametrizadas); validação de DTO com class-validator; sanitização de entrada de voz |
| A04 Insecure Design | Modelo de ameaças STRIDE; fila por dispositivo; local-first reduz superfície externa |
| A05 Security Misconfiguration | CORS restrito; headers de segurança (helmet); sem defaults expostos; .env fora do Git |
| A06 Vulnerable Components | npm audit no CI; Dependabot; atenção às libs de IoT (tuyapi tem aviso de manutenção) |
| A07 Auth Failures | Rate-limit no login (anti brute-force); JWT com expiração; bloqueio após N tentativas |
| A08 Data Integrity Failures | Validação de payloads de comando; verificação de origem no WebSocket |
| A09 Logging Failures | Log de auditoria de eventos de segurança (login, comando, falha); sem logar segredos/áudio |
| A10 SSRF | Baixa exposição (local-first); validar IPs de dispositivo (apenas faixas privadas RFC 1918) |

## 2.2 Correções de segurança por prioridade

### S-01 · Gestão da chave de criptografia [CRÍTICO]

A CASAI_ENCRYPTION_KEY protege todas as local_keys do banco. Se ela vazar ou se perder, todas as credenciais ficam comprometidas ou irrecuperáveis. Correção: a chave nunca fica no código nem no banco; vive como variável de ambiente do container (secret do Docker/Portainer). Documentar geração (32 bytes aleatórios) e um plano de rotação: ao rotacionar, re-cifrar todas as local_keys. Para o MVP, no mínimo: chave forte, fora do Git, com backup seguro offline.

### S-02 · Rate limiting e proteção de autenticação [CRÍTICO]

Sem limite, o endpoint de login é vulnerável a força bruta, e os endpoints de comando a flood que derruba os dispositivos. Correção: rate-limit global (ex: @nestjs/throttler) — login limitado a poucas tentativas por minuto por IP, comandos limitados por dispositivo. Bloqueio temporal progressivo após tentativas falhas de login.

### S-03 · Isolamento de rede do homelab [ALTO]

Dispositivos IoT de baixo custo são notoriamente inseguros (Ling et al., 2017). Correção (boa prática de homelab, não código): colocar os dispositivos IoT numa VLAN/SSID separada da rede principal, de forma que um dispositivo comprometido não alcance o resto da rede. O CASAI acessa essa VLAN; o tráfego entre VLANs é controlado pelo roteador. Recomendar no guia, pois eleva a segurança real sem custo.

### S-04 · Supply chain das bibliotecas de IoT [ALTO]

tuyapi e tp-link-tapo-connect são mantidas pela comunidade; o tuyapi inclusive sinaliza desenvolvimento reduzido. Correção: fixar versões (lockfile), rodar npm audit no CI, revisar o changelog antes de atualizar, e encapsular tudo no adapter — se uma lib for abandonada, troca-se só o adapter, sem tocar no resto do sistema. Esse é mais um motivo para o adapter pattern.

### S-05 · Segurança da camada web (dashboard) [ALTO]

Como a interface é um dashboard web (Next.js + shadcn) servido no homelab, aplicam-se proteções web. Correção: Content Security Policy restritiva; headers via helmet; cookies de sessão httpOnly e SameSite; HTTPS via reverse proxy (Caddy/Traefik no homelab) com certificado — aqui o TLS faz sentido, diferente da LAN pura. Proteção contra CSRF nos endpoints mutáveis.

### S-06 · Auditoria e privacidade do áudio [MÉDIO]

O áudio de voz é dado sensível. Correção: o áudio é processado pelo Whisper no hub e descartado imediatamente após a transcrição — nunca persistido. Apenas o texto transcrito e o intent são logados (tabela voice_commands), para a métrica do TCC. Deixar isso explícito na política de privacidade do onboarding (conformidade com a LGPD).

## 2.3 Checklist de segurança para o CI

- npm audit sem vulnerabilidades de severidade alta/crítica

- Secret scanning (gitleaks) — falha o build se detectar segredo commitado

- Testes de autorização provando isolamento entre usuários

- Lint de segurança (eslint-plugin-security)

- Verificação de que .env não está no repositório

# Parte 3 — Revisão de UX/UI Sênior

A tese do CASAI é democratizar a automação para quem hoje não tem acesso — incluindo idosos e pessoas com baixa alfabetização digital. Isso torna a acessibilidade não um detalhe, mas o requisito central. A pesquisa mostra que interfaces de voz reduzem a barreira para idosos e usuários digitalmente inativos (Pradhan et al., 2020), e que interfaces adaptativas para idosos exigem cuidado específico (Gonçalves et al., 2017).

## 3.1 O maior risco de UX: o onboarding da local_key

Severidade: CRÍTICO para a tese. Toda a narrativa do TCC é que um leigo monta o sistema sozinho. Mas obter a local_key do Tuya hoje exige criar conta no Tuya IoT Platform, escanear QR e extrair credenciais — um processo que um desenvolvedor acha trabalhoso e que um leigo simplesmente não conclui.

Correção (decisão de produto honesta): assumir que o onboarding técnico é feito uma vez, por alguém com perfil técnico (o instalador, um familiar, ou o próprio guia do TCC), e que o uso diário — esse sim — é trivial e acessível. O TCC deve declarar isso claramente: a barreira de uso some; a barreira de instalação inicial é reduzida e documentada, mas ainda existe. Alternativamente, oferecer um fluxo assistido no app que guia a extração da chave passo a passo, com validação imediata. Não esconder essa limitação — discuti-la é mais forte academicamente do que fingir que não existe.

## 3.2 Princípios de acessibilidade (centrais, não opcionais)

| Princípio | Implementação concreta |
| --- | --- |
| Voz como caminho primário | Para Ana (62), falar 'apaga a luz do quarto' deve bastar — sem navegar menus. Botão de voz é o maior e mais acessível elemento da tela. |
| Alvos de toque grandes | Mínimo 44x44pt (idealmente maior). Cards de dispositivo amplos, sem controles minúsculos. |
| Contraste e tipografia | WCAG AA mínimo (4.5:1); opção de fonte aumentada; nada de cinza-claro sobre branco. |
| Linguagem clara em pt-BR | Zero jargão técnico ou inglês na interface. 'Inacessível', não 'offline'. 'Tomada', não 'plug'. |
| Leitor de tela | Todo elemento com rótulo ARIA; navegação por teclado; ordem de foco lógica. |
| Movimento reduzido | Respeitar prefers-reduced-motion; animações desativáveis. |
| Feedback multimodal | Confirmação por texto + voz (TTS) + cor. Não depender só de cor (daltonismo). |

## 3.3 Refinamentos de interface

- Estado 'estimado vs confirmado' no card: um indicador sutil quando o estado vem do cache e ainda não foi reconciliado com o dispositivo real.

- Onboarding tolerante: se a descoberta de dispositivo falhar, oferecer entrada manual com instruções, nunca um beco sem saída.

- Modo alto contraste e modo fonte grande nas configurações, além do tema claro/escuro.

- Confirmação de voz sempre audível: a Ana precisa ouvir 'lâmpada apagada', não só ver.

- Dashboard com no máximo o essencial na primeira dobra: dispositivos mais usados + botão de voz. Resto abaixo.

- Empty states que ensinam: a primeira tela sem dispositivos é uma oportunidade de guiar, não uma tela vazia.

# Parte 4 — Plano de Apresentação do TCC

## 4.1 Estrutura da defesa (15–20 min)

| Tempo | Bloco | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| 2 min | Problema | Custo proibitivo + fragmentação + dependência de nuvem. A pergunta fundamental. |
| 2 min | Fundamentação | Mercado, Matter/Zigbee, barreiras (citar a literatura). |
| 3 min | Proposta | Arquitetura CASAI: local-first, voz pt-BR, baixo custo, adapter pattern. |
| 4 min | Demonstração | Demo ao vivo (com vídeo de backup). Voz acende a luz; tomada mostra consumo. |
| 3 min | Resultados | Custo < R$ 200; acurácia de voz; latência; economia de energia medida. |
| 2 min | Limitações + futuro | Onboarding da chave; Zigbee/Matter como próximos passos. Honestidade. |
| 2 min | Conclusão | Retomar a pergunta fundamental e respondê-la com evidência. |

## 4.2 Demonstração ao vivo — com rede de segurança

Demo ao vivo com hardware é poderosa, mas arriscada (Wi-Fi do campus, dispositivo não conecta). Regra de ouro: nunca depender só do ao vivo.

- Gravar um vídeo de 2–3 min mostrando o fluxo completo funcionando em casa, como backup à prova de falhas.

- Levar o roteador/hotspot próprio para não depender da rede da faculdade.

- Ter o modo MOCK pronto: se o hardware falhar, a interface ainda funciona e demonstra a UX.

- Roteiro de demo enxuto: 1) comando de voz acende a luz; 2) mudar cor; 3) tomada mostrando watts em tempo real; 4) automação 'boa noite'.

## 4.3 Entregáveis para a banca

- Monografia/artigo (conforme o formato exigido pela Nova Roma).

- Repositório no GitHub com README, testes passando e o Guia de Arquitetura Popular de IoT.

- Vídeo de demonstração.

- Dados coletados: planilha/dashboard com acurácia de voz, latências e consumo de energia ao longo de 30 dias.

- Slides da apresentação.

## 4.4 Cronograma de coleta de dados (não deixar para o fim)

As métricas do TCC exigem tempo de coleta que não pode ser comprimido na véspera. O dataset de voz (100 comandos, 5 falantes) e os 30 dias de energia precisam começar cedo. Sugestão: assim que o controle por voz e o polling de energia estiverem funcionando (Sprints 6–7 do playbook), iniciar a coleta em paralelo ao desenvolvimento do restante.

# Parte 5 — Referências Científicas

Referências verificadas e citáveis, organizadas por tema. Substituem/complementam as do PRD. Para a monografia, confirmar o formato ABNT exigido e completar paginação onde aplicável.

## 5.1 Segurança e vulnerabilidades em IoT/smart home

YUAN, B.; WAN, J.; WU, Y. H. et al. On the Security of Smart Home Systems: A Survey. Journal of Computer Science and Technology, v. 38, n. 2, p. 228–247, 2023. DOI: 10.1007/s11390-023-2488-3.

LING, Z. et al. Security Vulnerabilities of Internet of Things: A Case Study of the Smart Plug System. IEEE Internet of Things Journal, v. 4, n. 6, p. 1899–1909, 2017. (Diretamente aplicável ao Tapo P110.)

MENEGHELLO, F. et al. IoT: Internet of Threats? A Survey of Practical Security Vulnerabilities in Real IoT Devices. IEEE Internet of Things Journal, v. 6, n. 5, p. 8182–8201, 2019.

Review of Smart-Home Security Using the Internet of Things. Electronics (MDPI), v. 13, n. 16, art. 3343, 2024. DOI: 10.3390/electronics13163343.

Security Analysis of Low-Budget IoT Smart Home Appliances. Electronics (MDPI), v. 13, n. 12, art. 2371, 2024. DOI: 10.3390/electronics13122371. (Foco em dispositivos de baixo custo — central à tese.)

## 5.2 Interoperabilidade e protocolo Matter

MADADI-BAROUGH, S. et al. Matter: IoT Interoperability for Smart Homes. arXiv:2405.01618, 2024.

CONNECTIVITY STANDARDS ALLIANCE. Matter Specification, versão 1.x. Milpitas: CSA, 2023.

## 5.3 Reconhecimento de voz e processamento de linguagem

RADFORD, A. et al. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. arXiv:2212.04356, 2022. (OpenAI Whisper.)

## 5.4 Acessibilidade e adoção por idosos / baixa alfabetização digital

PRADHAN, A. et al. Use of Intelligent Voice Assistants by Older Adults with Low Technology Use. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, v. 27, n. 4, art. 31, 2020. DOI: 10.1145/3373759.

GONÇALVES, V. P. et al. Providing Adaptive Smartphone Interfaces Targeted at Elderly People: An Approach that Takes into Account Diversity Among the Elderly. Universal Access in the Information Society, v. 16, n. 1, p. 129–149, 2017. (Autores brasileiros.)

## 5.5 Mercado e barreiras de adoção

BASARIR-OZEL, B.; TURKER, H. B.; NASIR, V. A. Identifying the Key Drivers and Barriers of Smart Home Adoption: A Systematic Literature Review. Sustainability, v. 14, n. 15, art. 9295, 2022. DOI: 10.3390/su14159295.

GRAND VIEW RESEARCH. Smart Home Market Size, Share & Trends Analysis Report, 2025–2030. 2024.

# Parte 6 — Checklist de Go / No-Go

Critérios objetivos para liberar o início da codificação no Claude Code. Itens CRÍTICO e ALTO devem estar resolvidos ou planejados antes de codar.

## 6.1 Pré-código (gate obrigatório)

- Spike validou controle local da lâmpada (tuyapi) e leitura de energia do Tapo [CRÍTICO]

- Confirmada a versão de protocolo Tuya e a unidade de energia do P110 [CRÍTICO]

- Decisão de stack registrada: TypeScript ponta a ponta (NestJS + Next.js) [OK]

- Estratégia de chave de criptografia definida e chave gerada [CRÍTICO]

- Plano de rate-limiting definido [CRÍTICO]

- CLAUDE.md, schema Prisma, playbook e .gitignore no lugar [OK]

- Fila por dispositivo prevista no design do adapter [ALTO]

- Volume persistente + backup do banco planejados [ALTO]

- VLAN/SSID separada para IoT recomendada ao usuário [ALTO]

## 6.2 Durante o desenvolvimento

- CI com npm audit + secret scanning + testes de isolamento [ALTO]

- Coleta de dados (voz e energia) iniciada cedo, em paralelo [ALTO]

- Acessibilidade verificada a cada tela (contraste, alvos, ARIA) [ALTO]

- Job de reconciliação de estado implementado [MÉDIO]

## 6.3 Pré-defesa

- Vídeo de demonstração gravado [ALTO]

- Modo MOCK funcional como fallback da demo [ALTO]

- Dataset de voz avaliado e acurácia calculada [ALTO]

- 30 dias de dados de energia coletados [ALTO]

- Repositório limpo, testes verdes, README completo [MÉDIO]

Conclusão da revisão: com os itens CRÍTICO e ALTO endereçados, o CASAI está arquitetonicamente sólido, seguro o suficiente para um sistema doméstico, acessível ao público-alvo e defensável perante a banca. O projeto está liberado para a codificação no Claude Code.